**V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
w I półroczu 2018 roku**

1. **Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**
2. **Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika
z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 – 21 770 043 zł, realizacja
w I półroczu2018 r.– 2 720 128,32 zł, tj. 12,49%, z tego:

* środki z budżetu UE – 17 990 421 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.– 2 312 109,05 zł,
tj. 12,85%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
oraz pomoc finansowa od j.s.t.) –3 779 622 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 408 019,27 zł,
tj. 10,80%.
1. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
2. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola
i Gmina Sędziejowice.
3. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego
z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.
4. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową, a planowany okres jego realizacji to 01.04.2016 r.- 31.12.2018 r.
5. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.
Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.
6. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
7. W części bieżącej projektu w I półroczu 2018 r. poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia personelu zarządzającego, zakupu 2 tablic informacyjno- pamiątkowych
oraz realizacji spotu filmowego z budowy łącznika S8.
8. Natomiast poniesione wydatki majątkowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód, wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
9. Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano Powiatowi Łaskiemu dotacje
z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
10. **Projekt: A nuż widelec... (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018–371 947 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:

* środki z budżetu UE – 335 516 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 36 431 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych
i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Pierwsze wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

1. **Projekt: W pole z GPS-em (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018–828 983 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:

* środki z budżetu UE – 753 223 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 75 760 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU
w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych
i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotroniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej
i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Pierwsze wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

1. **Projekt: Aktywna Dolina Rzeki Warty (dział 630, rozdział 63003)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018–7 068 481 zł, realizacja

w I półroczu 2018 r.- 34 231,13 zł, tj. 0,48%, z tego:

* środki z budżetu UE – 3 496 469 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 19 607,94 zł, tj. 0,56%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 3 572 012 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 14 623,19 zł, tj. 0,41%.

Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne
i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

1. infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
2. infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz
z zagospodarowaniem terenu,
3. działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,

a planowane wydatki w jego ramach obejmują część bieżącą i majątkową.

Okres realizacji projektu: 31.01.2017 r.- 31.12.2019 r.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały wydatki majątkowe w zakresie dostawy i montażu 6 tablic informacyjnych oraz opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczyły kosztów jego zarządzania oraz realizacji umowy zlecenie na wykonanie mapy szlaków turystycznych.

1. **Projekt: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski (dział 853, rozdział 85395)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 664 011 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 111 946,75 zł, tj. 16,86%, z tego:

* środki z budżetu UE – 471 676 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 76 740,77 zł, tj. 16,27%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 192 335 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 35 205,98 zł, tj. 18,30%.

Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,
w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Planowany okres realizacji projektu datuje się od 03.04.2017 r. do 31.12.2020 r.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu
tj. m.in. zakupu baz danych i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali namiotowej.

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

* 1. Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz
	z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
	2. Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
	3. Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
	4. Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
	5. Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
	6. Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Nakłady poniesione w I półroczu 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu
i w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach tj. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno- informacyjnych.

Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.

1. **Projekt: Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół
w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz
z I wyposażeniem (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 6 400 725 zł, realizacja

w I półroczu 2018 r.- 1 249 063,82 zł, tj. 19,51%, z tego:

* środki z budżetu UE – 4 202 629 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 866 442,60 zł, tj. 20,62%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 2 198 096 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 382 621,22 zł, tj. 17,41%.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Realizacja projektu przewidywana jest w okresie 30.12.2016 r.- 31.12.2018 r., a planowane w jego ramach wydatki obejmują część bieżącą i majątkową.

Poniesione w I półroczu 2018 r. nakłady finansowe dotyczyły realizacji etapu I robót budowlanych tj. w szczególności budowy budynku dydaktycznego i łącznika z kotłownią w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonania płyty fundamentowej
z izolacją, usunięcia kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną oraz instalacji kabla elektrycznego zasilającego budynek kotłowni i budynek dydaktyczny.

Natomiast w części bieżącej projektu poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń członków zespołu zarządzającego.

1. **Projekt: Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 1 959 204 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 18 684,90 zł, tj. 0,95%, z tego:

* środki z budżetu UE – 1 325 805 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 15 882,15 zł, tj. 1,20%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 633 399 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 2 802,75 zł, tj. 0,44%.

Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla
28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.

Okres jego realizacji planowany jest od 28.07.2017 r. do 28.06.2019 r.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały nakłady finansowe na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego.

1. **Projekt: Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 1 286 019 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 618 335,18 zł, tj. 48,08%, z tego:

* środki z budżetu UE – 1 111 413 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 583 981,76 zł, tj. 52,54%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 174 606 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 34 353,42 zł, tj. 19,67%.

Projekt skierowany do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej
w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Zrealizowane w I półroczu 2018 r. koszty bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, organizacji szkolenia z zakresu CISCO 1, zakupu pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej i elektronicznej
oraz udziału uczniów w zajęciach dodatkowych z produkcji i naprawy pakietów.

Natomiast w ramach kosztów pośrednich wypłacone zostały wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem.

1. **Projekt: Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018–191 178 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 19 556,28 zł, tj. 10,23%, z tego:

* środki z budżetu UE – 170 328 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 18 524,61 zł, tj. 10,88%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 20 850 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 1 031,67 zł, tj. 4,95%.

Projekt skierowany jest do 16 uczniów klasy o profilu technik logistyk oraz do
8 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni szkolnych (logistycznej
i języków obcych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.

Okres realizacji projektu – 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Koszty bezpośrednie poniesione w I półroczu 2018 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom uczestniczącym w projekcie oraz kosztów udziału 2 nauczycieli w studiach podyplomowych.

W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt.

1. **Projekt: Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 296 716 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 162 918,20 zł, tj. 54,91%, z tego:

* środki z budżetu UE – 268 167 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 149 019,40 zł, tj. 55,57%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)–
28 549 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 13 898,80 zł, tj. 48,68%.

Projekt skierowany jest do 86 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz do 20 nauczycieli ww. jednostki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów.

Okres realizacji projektu obejmuje: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. w ramach kosztów bezpośrednich projektu dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt
oraz zakupiono materiały papiernicze i drukarskie do obsługi projektu.

1. **Projekt: Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 75 944 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 20 969,82 zł, tj. 27,61%, z tego:

* środki z budżetu UE – 69 411 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 19 165,97 zł, tj. 27,61%,
* środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 6 533 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 1 803,85 zł, tj. 27,61%.

Projekt skierowany jest do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.04.2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie
u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

Projekt zakłada poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli
w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.

W I półroczu 2018 r. w ramach kosztów bezpośrednich wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty kursów dla nauczycieli („GeoGebra” część II i III, „Wykorzystanie technologii ITC w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych”)
oraz wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu.

1. **Projekt: e- Powiat Zduńskowolski (dział 750, rozdział 75095)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 1 528 890 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 799,50 zł, tj. 0,05%, z tego:

* środki z budżetu UE – 967 300 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 552,50 zł, tj. 0,06%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 561 590 zł, realizacja
w I półroczu 2018 r.- 247,00 zł, tj. 0,04%.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego
do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych
w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

1. Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
2. Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
3. Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
4. Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
5. Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
6. Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Projekt przewiduje również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu
i inspektor nadzoru) oraz promocję projektu.

Planowany okres realizacji projektu w części dofinansowywanej ze środków UE to 01.04.2018 r.- 30.10.2020 r.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie.

1. **Program: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ**
2. **Projekt: Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej
(dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –
597 644 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 486 549,96 zł, tj. 81,41%.

Okres realizacji projektu to 02.10.2017 r. – 01.06.2019 r., a jego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU
w Wojsławicach.

Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.

W I półroczu 2018 r. w ramach projektu zrealizowane zostały głównie wydatki dotyczące kosztów wyjazdu uczestników projektu do Hiszpanii i Danii tj. zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, kieszonkowego, zakwaterowania i wyżywienia.

1. **Projekt: Od Montessori do samodzielności III (dział 801, rozdział 80105)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –
232 325 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 58 191,06 zł, tj. 25,05%.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”,
a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy
z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Okres realizacji projektu to 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli ww. jednostki i zakłada 8 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Francji.

Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego
i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały koszty związane z organizacją mobilności szkoleniowej
w Instytucie Duhovka w Pradze oraz zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu.

1. **Program: ERASMUS+**
2. **Projekt: Zagraniczne staże uczniowskie (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –
182 246 zł, realizacja w realizacja w I półroczu 2018 r. – 160 704,65 zł, tj. 88,18%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,
a jego celem było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych
oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Okres realizacji projektu obejmował 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r. i skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach
3 turnusów tj. w terminie 16.01- 05.02.2017 r. do Rimini, w okresie 06.08.- 26.08.2017 r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018 r. do Ubedy.

W ramach projektu realizowane były koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego
i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie dotyczące turnusu do Ubedy
w Hiszpanii.

1. **Projekt: Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego
(dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –
203 325 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,
a jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom
ww. jednostki.

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii
i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Pierwsze wydatki w ramach przedmiotowego projektu poniesione zostaną w II półroczu 2018 r.

1. **Projekt: Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –
281 348 zł, realizacja w I półroczu 2018 r.- 41 682,15 zł, tj. 14,82%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,
a jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.06.2017 r.,
a planowany termin jego zakończenia to 31.05.2019 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii ( 22.10- 04.11. 2017 r. ) oraz do Malagi w Hiszpanii
(10.02- 02.03.2019 r.).

Zakres projektu obejmuje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w terminach 27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r. na Maderze w Portugalii.

W ramach projektu realizowane są głównie koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego
i językowego, ubezpieczenia, zakupu materiałów i biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z udziałem nauczycieli
w szkoleniu typu job shadowing w Portugalii.