**V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
w 2018 roku**

1. **Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**
2. **Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika   
   z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 – 9 835 997 zł, realizacja   
w 2018 r.– 7 825 320,10 zł, tj. 79,56 %, z tego:

* środki z budżetu UE – 8 031 411 zł, realizacja w 2018 r.– 6 471 576,22 zł,   
  tj. 80,58 %,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, pomoc finansowa od j.s.t.)– 1 804 586 zł, realizacja w 2018 r.- 1 353 743,88 zł, tj. 75,02%.

1. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
2. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola   
   i Gmina Sędziejowice.
3. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego   
   z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.
4. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową, a planowany okres jego realizacji to 01.04.2016 r.- 31.10.2019 r.
5. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.   
   Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.
6. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
7. W części bieżącej projektu w 2018 r. poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia personelu zarządzającego, zakupu 2 tablic informacyjno- pamiątkowych, realizacji spotu filmowego z budowy łącznika S8 oraz aktualizacji i utrzymania strony internetowej.
8. Natomiast poniesione wydatki majątkowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód, wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
9. Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano Powiatowi Łaskiemu dotacje   
   z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
10. **Projekt: A nuż widelec... (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018–371 947 zł, realizacja w 2018r.-   
348 152,02 zł, tj. 93,60%, z tego:

* środki z budżetu UE – 335 516 zł, realizacja w 2018 r.- 313 043,81 zł, tj. 93,30%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 36 431 zł, realizacja w 2018 r.- 35 108,21 zł, tj. 96,37%.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych   
i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

W 2018 r. w ramach projektu wyremontowano i wyposażono pracownie planowania żywienia   
i pracownie gastronomiczną w sprzęt kuchenny i meble, pokryto koszty transportu związane   
z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie, a także pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem.

1. **Projekt: W pole z GPS-em (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 884 106 zł, realizacja w 2018r.-   
755 534,21 zł, tj. 85,46%, z tego:

* środki z budżetu UE – 753 223 zł, realizacja w 2018 r.- 642 204,07 zł, tj. 85,26%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 130 883 zł, realizacja w 2018 r.- 113 330,14 zł, tj. 86,59%.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU   
w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych   
i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotroniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej   
i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Wydatki zrealizowane w 2018r. dotyczą remontu pomieszczeń przeznaczonych na pracownie warsztatów szkolnych, zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania, kosztów transportu związanych z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie oraz kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem.

1. **Projekt: Aktywna Dolina Rzeki Warty (dział 630, rozdział 63003)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 2 016 173 zł, realizacja w 2018r.- 1 890 072,36 zł, tj. 93,75%, z tego:

* środki z budżetu UE – 930 732 zł, realizacja w 2018 r.- 843 261,84 zł, tj. 90,60%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 1 085 441 zł, realizacja w 2018r.- 1 046 810,52 zł, tj. 96,44%.

Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne  
i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

1. Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
2. Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz   
   z zagospodarowaniem terenu,
3. Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,

a planowane wydatki w jego ramach obejmują część bieżącą i majątkową.

Okres realizacji projektu: 31.01.2017 r.- 31.12.2019 r.

W 2018 r. poniesione zostały wydatki majątkowe w zakresie dostawy i montażu 11 tablic informacyjnych, zakupu materiałów promocyjnych, opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej, zaprojektowania i budowy ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego oraz nadzorem inwestorskim, a także dostawy   
i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczyły kosztów jego zarządzania oraz realizacji umowy zlecenie na wykonanie mapy szlaków turystycznych.

1. **Projekt: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski (dział 853, rozdział 85395)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 664 011 zł, realizacja   
w 2018r.- 525 532,47 zł, tj. 79,15%, z tego:

* środki z budżetu UE – 471 676 zł, realizacja w 2018 r.- 385 328,40 zł, tj. 81,69%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 192 335 zł, realizacja   
  w 2018r.- 140 204,07 zł, tj. 72,90%.

Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,   
w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Planowany okres realizacji projektu datuje się od 03.04.2017 r. do 31.12.2020 r.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu   
tj. m.in. zakupu baz danych i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali namiotowej.

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

* 1. Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz   
     z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
  2. Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
  3. Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
  4. Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
  5. Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
  6. Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu  
i w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach (tj. m.in. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno- informacyjnych), a także kosztów organizacji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Regionalnego Forum Gospodarczego   
w Powiecie Zduńskowolskim.

W części majątkowej poniesione wydatki dotyczą dostawy i montażu hali namiotowej oraz zakupu sprzętu nagłaśniającego.

Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.

1. **Projekt: Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół   
   w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz   
   z I wyposażeniem (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 6 415 725 zł, realizacja w 2018r.- 6 312 754,35 zł, tj. 98,40%, z tego:

* środki z budżetu UE – 4 202 629 zł, realizacja w 2018 r.- 4 148 115,24 zł, tj. 98,70%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 2 213 096 zł, realizacja   
  w 2018r.- 2 164 639,11 zł, tj. 97,81%.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Realizacja projektu przewidywana była w okresie 30.12.2016 r.- 31.12.2018 r. (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0008/16-02 z dnia 18.01.2019 r. nastąpiło wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego projektu do 31.03.2019r.), a planowane w jego ramach wydatki obejmują część bieżącą i majątkową.

Poniesione w 2018 r. nakłady finansowe dotyczyły realizacji robót budowlanych i dostawy części wyposażenia dla budowy budynku dydaktycznego i łącznika z kotłownią, a także realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz pokrycia opłaty za przyłącze energetyczne.

Natomiast w części bieżącej projektu poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń członków zespołu zarządzającego.

1. **Projekt: Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 1 892 294 zł, realizacja   
w 2018r.-1 891 672,37 zł, tj. 99,97%, z tego:

* środki z budżetu UE – 1 314 119 zł, realizacja w 2018r.- 1 313 591,79 zł, tj. 99,96%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 578 175 zł, realizacja   
  w 2018r.- 578 080,58 zł, tj. 99,98%.

Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych   
w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla   
28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.

Okres jego realizacji planowany jest od 28.07.2017 r. do 28.06.2019 r.

W 2018r. w części bieżącej projektu poniesione zostały nakłady finansowe na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego, natomiast wydatki wykonane w części majątkowej dotyczyły realizacji etapu I robót budowlanych w zakresie wykonania robót ziemnych fundamentowych, wykonania elementów konstrukcyjnych i robót murowych, wykonania pokrycia dachu i elementów dachowych oraz nadzoru inwestorskiego.

1. **Projekt: Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 1 286 019 zł, realizacja   
w 2018r.- 1 048 268,04 zł, tj. 81 51%, z tego:

* środki z budżetu UE – 1 111 413 zł, realizacja w 2018 r.-984 172,54 zł, tj. 88,55%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 174 606 zł, realizacja w 2018 r.- 64 095, 50 zł, tj. 36,71%.

Projekt skierowany jest do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej   
w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, kosztów ich udziału w studiach podyplomowych, organizacji szkolenia z zakresu CISCO 1, zakupu pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej i elektronicznej, udziału uczniów w zajęciach dodatkowych z produkcji   
i naprawy pakietów oraz wypłaty wynagrodzeń dla personelu zarządzającego projektem.

1. **Projekt: Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności(dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018–191 178 zł, realizacja w 2018r.-   
157 312,63 zł, tj. 82,29%, z tego:

* środki z budżetu UE – 170 328 zł, realizacja w 2018 r.- 141 542,36 zł, tj. 83,10%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 20 850 zł, realizacja w 2018 r.- 15 770,27zł, tj. 75,64%.

Projekt skierowany był do 16 uczniów klasy o profilu technik logistyk oraz do  
8 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

Celem głównym projektu było dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakładał adaptację i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni szkolnych (logistycznej   
i języków obcych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom uczestniczącym   
w projekcie oraz kadrze zarządzającej, kosztów udziału 2 nauczycieli w studiach podyplomowych, kosztów transportu i ubezpieczenia związanych z wyjazdem edukacyjnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów.

1. **Projekt: Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 327 055 zł, realizacja  
w 2018r.- 316 554,86 zł, tj. 96,79%, z tego:

* środki z budżetu UE – 295 917 zł, realizacja w 2018 r.- 286 991,78 zł, tj. 96,98%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)–  
  31 138 zł, realizacja w 2018 r.- 29 563,08 zł, tj. 94,94%.

Projekt skierowany był do 86 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz do 20 nauczycieli ww. jednostki.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt zakładał adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori   
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Wydatki poniesione w 2018 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom realizującym zajęcia   
w ramach projektu i personelowi obsługującemu projekt, a także zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych i drukarskich do obsługi projektu.

1. **Projekt: Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli(dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 75 944 zł, realizacja w 2018r.-   
69 611,19 zł, tj. 91,66%, z tego:

* środki z budżetu UE – 69 411 zł, realizacja w 2018 r.- 63 623,12 zł, tj. 91 66%,
* środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 6 533 zł, realizacja w 2018 r.-  
  5 988,07 zł, tj. 91,66%.

Projekt skierowany jest do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.04.2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie   
u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

Projekt zakłada poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli   
w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.

W ramach projektu w 2018r. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty kursów dla nauczycieli („GeoGebra” część II i III, „Wykorzystanie technologii ITC   
w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych”), wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne tj. oprogramowanie, laptopy, tablety i tablice interaktywne.

1. **Projekt: e- Powiat Zduńskowolski (dział 750, rozdział 75095)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 186 371 zł, realizacja   
w 2018r.- 84 810,10 zł, tj. 45,51%, z tego:

* środki z budżetu UE – 111 368 zł, realizacja w 2018r.- 54 146,10 zł, tj. 48,62%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 75 003 zł, realizacja   
  w 2018r.- 30 664,00 zł, tj. 40,88%.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego   
do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych   
w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

1. Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
2. Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli   
   przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
3. Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
4. Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
5. Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
6. Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Projekt przewiduje również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu   
i inspektor nadzoru) oraz promocję projektu.

Planowany okres realizacji projektu w części dofinansowywanej ze środków UE to 01.04.2018 r.- 30.10.2020 r.

Wydatki wykonane w 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej   
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa, a także dostawy systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją.

1. **Projekt: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 0 zł, realizacja w 2018r.- 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:

* środki z budżetu UE – 0 zł, realizacja w 2018 r.- 0,00zł, tj. 0,00%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 0 zł, realizacja w 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik  
i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów   
w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r., natomiast w roku 2018 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

1. **Projekt: Informatyk- zawód przyszłości (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 0 zł, realizacja w 2018r.- 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:

* środki z budżetu UE – 0 zł, realizacja w 2018 r.- 0,00zł, tj. 0,00%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 0 zł, realizacja w 2018 r.- 0,00 zł, tj. 0,00%.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk  
i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralną i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r., natomiast w roku 2018 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

1. **Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018– 217 456 zł, realizacja w 2018r.-   
104 723,17 zł, tj. 48,16%, z tego:

* środki z budżetu UE – 184 828zł, realizacja w 2018 r.- 72 095,37 zł, tj. 39,01%,
* środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 32 628 zł, realizacja w 2018 r.-   
  32 627,80 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających   
w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także koszów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

W 2018 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i lidera grupy wsparcia, koszty zakupu laptopów i komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionych pracowników, koszty zakupu służbowych telefonów komórkowych wraz z doładowaniami oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.

W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

1. **Program: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ**
2. **Projekt: Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej  
   (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –  
597 644 zł, realizacja w 2018r.- 536 147,21 zł, tj. 89,71%.

Okres realizacji projektu to 02.10.2017 r. – 01.06.2019 r., a jego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU   
w Wojsławicach.

Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.

W 2018 r. w ramach projektu zrealizowane zostały głównie wydatki dotyczące kosztów wyjazdu uczestników projektu do Hiszpanii i Danii tj. zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, kieszonkowego, zakwaterowania i wyżywienia.

1. **Projekt: Od Montessori do samodzielności III (dział 801, rozdział 80105)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –  
232 325 zł, realizacja w 2018r.- 95 280,57 zł, tj. 41,01%.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”,   
a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy   
z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Okres realizacji projektu to 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli ww. jednostki i zakłada 8 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Francji.

Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego   
i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.

W 2018r. poniesione zostały koszty związane z organizacją mobilności szkoleniowej  
w Instytucie Duhovka w Pradze, wyjazdem typu job shadowing do Hiszpanii oraz zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu.

1. **Program: ERASMUS+**
2. **Projekt: Zagraniczne staże uczniowskie(dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –  
182 246 zł, realizacja w realizacja w 2018r. –160 704,65zł, tj. 88,18%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,   
a jego celem było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych   
oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Okres realizacji projektu obejmował 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r. i skierowany był do 60 uczniów   
w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach   
3 turnusów tj. w terminie 16.01- 05.02.2017r. do Rimini, w okresie 06.08.- 26.08.2017 r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018 r. do Ubedy.

W ramach projektu realizowane były koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego  
i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).

W 2018 r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie dotyczące organizacji turnusu do Ubedy   
w Hiszpanii.

1. **Projekt: Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego   
   (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –  
243 968 zł, realizacja w 2018r.- 221 299,46 zł, tj. 90,71%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,   
a jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom   
ww. jednostki.

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii   
i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

W 2018r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zawodowych dla 20 uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych   
w miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii w terminie 26.08.- 15.09.2018r.

1. **Projekt: Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2018 (w całości środki z budżetu UE) –  
78 482 zł, realizacja w 2018r.- 63 727,36 zł, tj. 81,20%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,   
a jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.06.2017 r.,   
a planowany termin jego zakończenia to 31.05.2019 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii ( 22.10- 04.11. 2017 r. ) oraz do Malagi w Hiszpanii   
(10.02- 02.03.2019 r.).

Zakres projektu obejmuje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w terminach 27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r. na Maderze w Portugalii.

W ramach projektu realizowane są głównie koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego   
i językowego, ubezpieczenia, zakupu materiałów i biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).

W 2018 r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z udziałem nauczycieli  
w szkoleniu typu job shadowing w Portugalii.