IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2018 roku

(w zł)

| Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie | Wyszczególnienie | Nakłady planowane w 2018 roku | Wykonanie w I półroczu 2018 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli | 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli | 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski | 3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego | 21 694 321 | 2 689 485,95 | 12,40 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli | 4. Zakup ciągnika | 113 406 | 113 406,00 | 100,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli | 5. Zakup rozsiewacza- piaskarki drogowej do utrzymywania pasa drogowego | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli | 6. Zakup tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów | 15 000 | 14 948,47 | 99,66 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski | 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I | 1 625 467 | 10 000,00 | 0,62 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski | 8. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza | 348 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski | 9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli | 10 000 | 5 000,00 | 50,00 |
| Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60095 - Pozostała działalność Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli | 1. Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 630- Turystyka, Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski | 1. Aktywna Dolina Rzeki Warty | 7 029 490 | 14 823,96 | 0,21 |
| Dział 710 - Działalność usługowa Rozdział 71015 - Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli | 1. Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski | 1. Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dokonanie elektronizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski | 2. Zakup i instalacja sprzętu do elektronicznej obsługi sesji rady powiatu | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski | 1. e- Powiat Zduńskowolski | 1 528 890 | 799,50 | 0,05 |
| Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli | 1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego | 18 200 | 18 200,00 | 100,00 |
| Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski | 1. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 - Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli | 2. Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski | 1. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem | 6 336 756 | 1 228 500,45 | 19,39 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski | 2. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli | 127 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski | 1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli | 1 918 704 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111- Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski | 1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. | 135 000 | 135 000,00 | 100,00 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 -Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski | - Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem | 23 461 | 23 460,55 | 100,00 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 -Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski | 3. Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. | 265 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne Powiat Zduńskowolski | 1. Zakup karetki specjalistycznej dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia Powiat Zduńskowolski | 1.Zakup mikrobusu 9 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby działalności ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59 | 125 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski | - Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski | 1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli | 1 153 028 | 0,00 | 0,00 |
|  | OGÓŁEM WYDATKI | 43 636 723 | 4 298 624,88 | 9,85 |